**Acta reunión de equipo semana 1**

**Asistentes:**

* Carlos Tovar
* Helena Patarroyo
* Sebastián Arango
* Sergio Riveros

**Temas para discutir:**

* Definir franja de horario de trabajo.
* Establecer las reglas de trabajo en equipo.
* Selección de historias a incluir en el Product Backlog.
* Asignar puntos de historia, definir tareas y responsables.
* Asignación de responsabilidades para el desarrollo del Wireframe navegable.

**Consolidado de las actividades realizadas:**

* Se definió la franja de trabajo y las reglas de trabajo en equipo. Esta información quedó consignada en el Home del wiki. [Link](https://github.com/Helena-Pat29/IngSoft_Appmoviles_CSHS/wiki)
* Se seleccionaron las historias de usuario a incluir en el Product Backlog y se distribuyó la realización de dichas historias en las 3 iteraciones del proyecto ([Link](https://github.com/Helena-Pat29/IngSoft_Appmoviles_CSHS/wiki/Detalle-del-Product-Backlog)). Además, haciendo uso de planning poker se asignaron los puntos de historia correspondientes a cada historia. Posteriormente, se definieron las tareas que deberían ser realizadas para completar dichas historias y los responsables ([Link](https://github.com/users/Helena-Pat29/projects/1))
* En acuerdo con los miembros del equipo, se distribuyeron las actividades correspondientes a la realización del diseño de UI.