**Acta reunión de equipo semana 4**

**Fecha:**

* Lunes 24 de abril, 08:00 PM COT

**Asistentes:**

* Carlos Tovar
* Helena Patarroyo
* Sebastián Arango
* Sergio Riveros

**Temas para discutir:**

* Documentación del acta
* Separación de responsabilidades para la entrega
* Actividades para esta semana
* Actividades para la otra semana

**Consolidado de las actividades realizadas:**

* Se elige la persona que va a realizar el acta de esta semana y la va a subir al repositorio.
* Carlos comparte con el equipo el link del despliegue del backend en Heroku y durante la reunión se realizan pruebas para validar que esté funcionando correctamente.
* Carlos comparte el progreso que ha tenido en la creación del esqueleto de la aplicación Android y se discute con los miembros del equipo que consideraciones adicionales se deben tener en cuenta para este proceso.
* Se revisa el tablero del proyecto para identificar las próximas tareas a realizar y los responsables. Ya que se reconoce una dependencia entre las historias de usuario que serán desarrolladas para la primera iteración se define que las dos primeras historias, que serán desarrolladas por Sergio y Sebastián deberán completarse antes del viernes para dar tiempo suficiente a los compañeros Helena y Carlos de desarrollar las otras dos historias pendientes.
* Se definen los responsables de liderar la documentación de arquitectura de la aplicación (Carlos) y la estrategia de pruebas (Helena). El contenido de ambos documentos debe ser generado en común acuerdo y con participación de todos los miembros del equipo.
* Referente al tipo de pruebas a realizar, se define que para esta entrega se realizarán pruebas manuales que serán documentadas en el documento de inventario de pruebas por cada ejecutor.